Журнал «Госзаказ в вопросах и ответах», 2025

Заказчику. Работа с контрактом.

Какую цену контракта использовать при изменении на 10 процентов

Если при исполнении контракта его цена неоднократно менялась, от какой цены заказчик должен рассчитывать предельные 10 процентов при увеличении стоимости по пункту 1.3 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ: от первоначальной или текущей? Допустим, первоначальная цена 377 млн руб. была уменьшена до 340 млн руб. Можем мы увеличить сумму до 414,7 млн руб.?

Главное

Да, можете. В расчете для изменения цены контракта до 10 процентов по пункту 1.3 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ используйте первоначальное значение, а не стоимость контракта после изменений. Независимо от последующих уменьшений или увеличений цены, других корректировок по соглашениям сторон, суммарно изменение не должно превышать этот порог.​ В описанной ситуации максимально допустимая новая цена — 414,7 млн руб., даже если текущая цена контракта — 340 млн руб. Предел считают от первоначальной цены контракта — 377 млн руб.

Дополнительно

При многократном изменении цены контракта заказчик должен опираться в расчетах на первоначальное значение и не выходить за пределы 10 процентов по отношению к нему. Чтобы не оштрафовали по части 3 статьи 7.30.2 КоАП за превышение 10-процентного порога для изменений цены, ведите сводную таблицу и контролируйте итоговую стоимость по отношению к первой цене контракта. Так не допустите нарушений.

© Материал из Справочной системы «Госзаказ»
https://1gzakaz.ru